Pre-entrega TPE Tema 9 · Protección de Servicios con WAF para The Store

Tema 9 · Redes de Información · ITBA · 1C 2026
Grupo 2
Integrantes:
Mauro Vella
Enrique Castillo - 68321
Federico Inti Garcia Lauberer - 61374

1. Problemática y contexto

The Store corre sobre Kind/Kubernetes y expone solo la UI vía `ingress-nginx`; los demás microservicios permanecen detrás de `ClusterIP` y no deberían ser accesibles desde el exterior.

La auditoría pre-WAF realizada contra `http://localhost` confirmó 10 vectores explotables sin autenticación. Los más críticos son SSRF/path traversal vía `/proxy/**`, IDOR de lectura en `/proxy/carts/{customerId}` y exposición de Spring Actuator.

Hoy no hay rate limiting, scanner detection ni headers HTTP de seguridad. Esto deja abierta la puerta a enumeración, scraping, abuso automatizado, fuga de información operativa y reconocimiento previo a ataques más complejos.

El problema es transversal a una arquitectura multi-lenguaje. Corregir individualmente en Java, Go y Node.js requiere cambios distribuidos; un WAF permite aplicar una política unificada en el punto de entrada.

Hallazgos que motivan la solución

| ID | Hallazgo | Severidad | OWASP |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | SSRF + path traversal vía `/proxy/**` | Crítica | A03 / A10 |
| H2 | IDOR de lectura en `/proxy/carts/{customerId}` | Crítica | A01 |
| H3 | Spring Actuator expuesto (`info`, `health`, `metrics`, `prometheus`) | Alta | A05 |
| H4 | Sin rate limit ni scanner detection | Alta | A04 |
| H5 | Headers de seguridad ausentes | Media | A05 |

2. Diseño de la solución

Se propone desplegar `ModSecurity v3` con `OWASP Core Rule Set (CRS)` dentro del `ingress-nginx-controller` ya presente en el cluster Kind.

La solución operará en dos etapas: `DetectionOnly` para tuning inicial y luego `On` para bloqueo efectivo, minimizando falsos positivos antes de la demo final.

Además del CRS base, se incluirán reglas custom para bloquear `/actuator/*` sensibles, negar traversal sobre `/proxy/**`, limitar abuso automatizado y reforzar headers de seguridad.

La principal ventaja es que no requiere cambios funcionales en los microservicios: el cambio queda acotado al Ingress, su ConfigMap y las reglas del WAF.

Componentes a implementar

ConfigMap de `ingress-nginx`: Activar `enable-modsecurity`, CRS y `SecRuleEngine` en modo `DetectionOnly`/`On`.

OWASP CRS: Cubrir traversal, scanners y payloads genéricos de capa 7 sin tocar el código de negocio.

Reglas custom: Bloquear `/actuator/*`, traversal sobre `/proxy/**` y reforzar guardrails contextuales.

Anotaciones del Ingress: Aplicar `limit-rps`, `limit-connections` y `more_set_headers` para hardening perimetral.

3. Scope del POC y casos de uso

Alcance comprometido

Bloqueo de Actuator sensible: Requests a `/actuator/info`, `/actuator/metrics` y `/actuator/prometheus` deberán pasar de `200 OK` a `403 Forbidden`.

Mitigación de SSRF/path traversal vía proxy: Payloads como `/proxy/catalog/../../actuator/prometheus` deberán quedar bloqueados por CRS 930xxx y/o regla custom específica.

Detección de scanners conocidos: User-Agents de herramientas como Nikto o sqlmap deberán quedar registrados y bloqueados por reglas del CRS.

Rate limiting en el punto de entrada: Se limitará el caudal por IP desde el Ingress para mitigar abuso automatizado y DoS de baja complejidad.

Headers de seguridad HTTP: El Ingress agregará `HSTS`, `X-Frame-Options`, `X-Content-Type-Options`, `Content-Security-Policy`, `Referrer-Policy` y `Permissions-Policy`.

Casos de uso para la demo

Antes/después de exfiltración de métricas vía `/actuator/prometheus`.

Antes/después de traversal vía `/proxy/catalog/../../actuator/info`.

Request con User-Agent de Nikto antes/después del WAF.

Burst de requests para mostrar ausencia/presencia de rate limiting.

Comparación de headers de respuesta de la home antes/después.

4. Diagrama de arquitectura

Internet / Host (127.0.0.1:80,443)
        │
        ▼
Kind single-node · Ubuntu 22.04 base · HTTP/1.1
        │
        ▼
Namespace ingress-nginx
  ingress-nginx-controller
  + Nginx
  + libmodsecurity v3
  + OWASP CRS
        │
        ▼
Ingress host=localhost path=/  ─────────────►  ui:80
                                              │
                                              ├──► catalog:80
                                              ├──► carts:80
                                              ├──► checkout:80
                                              └──► orders:80

| Bloque | CIDR | Rol |
| --- | --- | --- |
| Host loopback | 127.0.0.1/32 | Usuario accede a The Store por 80/443 |
| Docker / nodo Kind | 172.18.0.0/16 | Red del contenedor del nodo |
| Pods | 10.244.0.0/16 | Comunicación entre pods |
| Services | 10.96.0.0/12 | ClusterIP internos |

SO base del nodo: kindest/node sobre Ubuntu 22.04.

Protocolos: HTTP/1.1 externo e interno; DNS interno de Kubernetes.

Punto de inserción del WAF: ingress-nginx-controller en ingress-nginx.

Cambios esperados: ConfigMap, reglas ModSecurity/CRS y anotaciones del Ingress principal.

5. Alternativas consideradas

Shadow Daemon: Se descarta porque exige instrumentación más cercana a la aplicación y no encaja naturalmente con una arquitectura Java/Go/Node detrás de un Ingress compartido.

OpenWAF: Fue considerado por figurar en el enunciado, pero se evita por menor madurez de ecosistema y menor predictibilidad para una demo académica.

Coraza: Es técnicamente interesante y compatible con CRS, pero no figura en el tema asignado; se deja como evolución futura.

6. Plan breve de validación

Usar como baseline la evidencia pre-WAF ya capturada en `pre-analysis/evidencias/`.

Repetir los PoCs seleccionados con `DetectionOnly` y luego con bloqueo activo.

Guardar snapshot post-WAF y comparar resultados pre/post con un diff simple.

Adjuntar logs de ModSecurity para demostrar que el bloqueo provino del WAF.

Métricas esperadas del antes/después

| Métrica | Pre-WAF | Post-WAF esperado |
| --- | --- | --- |
| /actuator/prometheus | 200 OK | 403 Forbidden |
| Traversal vía /proxy/** | explotable | bloqueado |
| User-Agent Nikto/sqlmap | permitido | detectado/bloqueado |
| Rate limit | no presente | activo en el Ingress |
| Headers de seguridad | 0/6 | 6/6 |

7. Riesgos y mitigaciones

Falsos positivos del CRS: Arrancar en `DetectionOnly`, revisar logs y excluir reglas puntuales solo si afectan tráfico legítimo.

Bloqueo insuficiente de vectores propios de la app: Complementar el CRS con reglas custom centradas en `/actuator/*` y `/proxy/**`.

Dependencia del Ingress como punto único: Mantener cambios acotados y reproducibles en manifests para poder iterar rápido.

8. Cronograma resumido

Semana 1: Validar pre-entrega y congelar alcance definitivo del POC.

Semana 2: Desplegar ModSecurity + CRS sobre `ingress-nginx` en el cluster local.

Semana 3: Implementar reglas custom y tunear falsos positivos.

Semana 4: Generar baseline post-WAF, diff de resultados y material para la demo final.

9. Criterio de éxito

Se considerará cumplido el POC si los vectores hoy explotables en el punto de entrada HTTP quedan detectados o bloqueados por el WAF, sin romper el acceso normal a la home, catálogo, carrito y checkout. La entrega final incluirá demo funcional, código en GitHub y how-to de despliegue.